Администрация

муниципального образования

сельского поселения

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30» марта  2021г.                      д. Совьяки                                              № 88

О проведении месячника по благоустройству

на    территории     муниципального  образования

сельского поселения д. Совьяки

c 01 апреля по 08 мая 2021г.

- В целях улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства населенных пунктов муниципального образования сельского поселения деревня «Совьяки» и межселенных территорий

постановляю:

- Организовать и провести в период с 01 апреля по 08 мая 2021 года  на территории муниципального образования сельского поселения д. Совьяки  месячник по благоустройству территорий сельского поселения.  Провести в указанный период  необходимые меры по санитарной очистке населенных пунктов, ремонту фасадов, содержанию дорог и других объектов благоустройства.

- Обеспечить участие в мероприятиях по благоустройству территорий поселения организаций всех форм собственности, общественных объединений граждан, населения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования сельского поселения Спиридонова А.А.

| Глава администрации | Н.К. Галенков |
| --- | --- |

Приложение №1

Утверждено постановлением главы

администрации муниципального образования

сельского поселения д. Совьяки

от «30» марта 2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению месячника по благоустройству

территории МО СП д.Совьяки

с 01 апреля по  08 мая 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников | с 22.04 по 15.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 2 | Косметический ремонт обелисков и памятников воинам ВОВ | с 29.04 по 08.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 3 | Содержание кладбищ | с 22.04 по 05.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 4 | Обрезка деревьев и кустарников | с 18.04 по 02.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 5 | Уличное освещение | с 11.04 по 13.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 6 | Санитарная очистка улиц | с 11.04 по 05.05 | Спиридонов А.А. |  |
| 7 | Уборка несанкционированных свалок | с 18.04. по 05.05. | Спиридонов А.А. |  |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству (спиливание деревьев, окашивание травы) | с 11.04 по 05.05. | Спиридонов А.А. |  |

Глава администрации	                  Н.К. Галенков