АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ

249018 Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д.5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 мая 2017 г.                                                                                            № 96-А

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры на территории

муниципального образования сельского поселения

деревня Совьяки на 2017-2026 годы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Калужской области от 28.06.2010 N 38-ОЗ (ред. от 05.12.2014) "О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области", Генеральным планом сельского поселения деревня Совьяки, администрация сельского поселения деревня Совьяки

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на 2017-2026 годы. (Приложение).

2. Обнародовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационном стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д.5.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.adm-sov.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

5. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     Н.К. Галенков

Приложение к

Постановлению администрации

сельского поселения деревня Совьяки

от 22 мая 2017 года № 96-А

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ НА 2017-2026 годы.

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории сельского поселения деревня Совьяки на 2017-2026 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план сельского поселения деревня Совьяки, Устав сельского поселения деревня Совьяки. |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация сельского поселения деревня Совьяки Администрация сельского поселения деревня Совьяки местонахождение Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения деревня Совьяки |
| Задачи программы: | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения; в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения; д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры сельского поселения деревня Совьяки; - создание условий для занятий спортом; - организация системы водоснабжения, газоснабжения, канализации; - развитие транспортной инфраструктуры. количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреждений; количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; количество введенных в действие ФАП; количество отремонтированных объектов здравоохранения; площадь введенных в действие плоскостных сооружений; количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК); количество введенных в действие объектов культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | В соответствии с Таблицей 7 |
| Сроки реализации Программы: | С 2017 по 2026 годы Этапы: I этап: 2017-2022 гг; II этап: 2023-2026 гг; |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта |

- Введение

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории сельского поселения деревня Совьяки (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения деревня Совьяки - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения.

Анализ социального развития сельского поселения

Общая площадь сельского поселения деревня Совьяки составляет 21 494 га. Численность населения на 01.12.2016 года составила 3046 человека.

Сельское поселение деревня Совьяки расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – деревня Совьяки расположен в 3 км от районного центра г. Боровск. В состав сельского поселения деревня Совьяки входят 27 населенных пунктов: Совьяки, Аграфенино, Атрепьево, Башкардово, Беницы, Бёрдовка, Бутовка, Дедюевка, Загрязье, Ивановское, Ильино, Каверино, Козельское, Колодкино, Красное, Куприно, Лучны, Маломахово, Митинки, Митяево, Петрово, Редькино, Рыжково, Рязанцево, Сатино, село Федотово, Челохово.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения деревня Совьяки

Таблица 1

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 21,494 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5083 | 24% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1591 | 7,5% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 1918,1 | 9,1% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 77,8 | 0,37% |
| 5 | Земли лесного фонда | 12437,8 | 58,7% |
| 6 | Земли водного фонда | 61,4 | 0,3% |
| 7 | Земли запаса | 5,8 | 0,03 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 24%. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

Административное деление

Сельское поселение деревня Совьяки включает в себя 27 населенных пунктов, с административным центром в деревне Совьяки

Таблица 2

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение деревня Совьяки, административный центр – деревня Совьяки | дер. Совьяки дер. Аграфенино дер. Атрепьево дер. Башкардово дер. Беницы дер. Бёрдовка дер. Бутовка дер. Дедюевка дер. Загрязье дер. Ивановское дер. Ильино дер. Каверино дер. Козельское дер. Колодкино дер. Красное дер. Куприно дер. Лучны дер. Маломахово дер. Митинки дер. Митяево дер. Петрово дер. Редькино дер. Рыжково дер. Рязанцево дер. Сатино село Федотово дер. Челохово. |  | 3 7 14 10 12 1 0,5 7 3 3 15 9 19 19,5 0,1 13 7 6,5 4 13 6 10 9 8 2 15 2 |

Демографическая ситуация

Общая численность населения сельского поселения деревня Совьяки на 01.01.2017 года составила 3046 человека. Численность трудоспособного возраста составляет 2086 человека (68,5% от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01.12. 2016 г.

Таблица 3

| Наименование | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП деревня Совьяки | 3046 | 219 | 2086 | 305 |

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении динамика численности населения является стабильной. Незначительный спад происходит главным образом, вследствие естественной убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

На показатели рождаемости влияют: материальное благополучие, государственные выплаты на ребенка, наличие собственного жилья, уверенность в будущем подрастающего поколения.

Рынок труда

Численность трудоспособного населения - 2086 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 68,5 процентов. Часть населения работает в сельхозпредприятии и в организациях социальной сферы, часть трудоспособного населения вынуждена работает за пределами сельского поселения.

Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения деревня Совьяки:

- повышение уровня жизни сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы сельского поселения;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

Культура

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в дер. Совьяки. Вместимость составляет 120 мест, здание – типовое,  площадь – 287,8 кв.м. В Доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений, библиотека (Количество книжного фонда составляет  7000 экземпляров).

- Дом культуры в дер. Митяево. Вместимость составляет 200 мест, здание – типовое,  площадь – 316,2 кв.м. В Доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений, библиотека (Количество книжного фонда составляет  6000 экземпляров).

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Физическая культура и спорт

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения деревня Совьяки имеются физкультурно-оздоровительная и комплексная спортивная площадка в д. Совьяки, хоккейная площадка в д. Бутовка.

Образование

Образовательная система сельского поселения деревня Совьяки – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории сельского поселения имеется один детский сад в деревне Совьяки Детский сад «Пташка №22» расположен по адресу: дер. Совьяки, ул. Школьная, д. 10. Здание типовое, 1979 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 70 %. Проектная вместимость – 50 мест, количество детей в нем в настоящее время – 53 человека.

Общеобразовательные школ на территории отсутствуют

Высшее и профессиональное образование население получает в г. Калуге, г. Обнинске, г. Балабаново, г. Москва.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения (кружки, секции) на территории сельского поселения находятся в зданиях домов культуры.

Здравоохранение

На территории сельского поселения расположено два фельдшерско-акушерских пункта в дер. Совьяки, ул. Школьная, д. 5 и в д. Митяево, ул. Отрадная, д. 19, кв.1. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске.

Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения деревня Совьяки по форме собственности жилищный фонд разделяется на частный и муниципальный.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Большая часть населенных пунктов газифицированы.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 10-ю объектами розничной торговли:

- дер. Совьяки – 3 магазина;

- дер. Аграфенино – 1 магазин;

- дер. Бутовка – 2 магазин;

-дер. Ивановское – 1 магазин;

- дер. Ильино – 1 магазин;

- дер. Куприно – 1 магазин;

- дер. Митяево – 3 магазина;

- дер. Петрово – 9 магазинов;

- дер. Рязанцево – 1 магазин;

- дер. Сатино -1 магазин;

Предприятия общественного питания;

- дер. Петрово – 7 кафе, ресторанов и баров;

-дер. Митяево – 1 кафе

### Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 87 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, торговые и прочие.

В таблице № 5 представлен перечень крупнейших предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП деревня Совьяки.

Таблица 5

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |
| 1. | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Первомайский» | дер. Совьяки | Производство сельскохозяйственной продукции (корма) |
| 2. | ООО «Этно-деревня» | дер. Петрово | Деятельность экстерриториальных организаций |
| 3. | МДОУ «Пташка» | дер. Совьяки | Торговля живыми, искусственными цветами |
| 4. | ООО «Домовой» | дер. Петрово | Деятельность экстерриториальных организаций |
| 5. | ООО «Этномир» | дер. Петрово | Деятельность экстерриториальных организаций |
| 6. | ООО «Этноресторан» | дер. Петрово | Гостиницы и рестораны |
| 7. | ООО «КФХ Даниловка» | дер. Беницы | Производство семян |
| 8. | ИП Игнатова Л.М. | дер. Совьяки | Продажа стройматериалов |
| 9. | ООО «База Союз» | дер. Совьяки | Продажа продуктов питания |

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Основные стратегические направления развития поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

Экономические:

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, развитие объектов образования, культуры и спорта.

2.  Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь населению в реализации сельскохозяйственных продуктов личных подсобных хозяйств.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство или приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту жилья;

- строительство очистных сооружений.

6. Улучшение освещения населенных пунктов поселения.

7. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

8. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных пунктов поселения.

Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного строительства в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта и культуры.

Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета сельского поселения деревня Совьяки ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Программа реализуется в период 2017-2026 годы в 2 этапа. Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения:

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода в дер. Митяево | Первая очередь |  |
| 1.2 | Нормализация водоснабжения в д. Куприно | Расчётный срок |  |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений в д. Совьяки | Расчётный срок |  |
| 2. | Электроснабжение |  |  |
| 2.1 | # Необходимо освещение улиц населенных пунктов согласно принятой целевой программе "Уличное освещение в муниципальном # образовании Сельском поселении деревня Совьяки в 2017 - 2025 годах" | Расчётный срок |  |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Строительство газораспределительных пунктов на участках нового строительства | Расчётный срок |  |
| 3.2 | Уровень газификации сельского поселения довести до 80 % | Расчётный срок |  |
| 4. | Связь |  |  |
| 4.1 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |  |
| 4.2 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |  |
| 5. | Ремонт и строительство |  |  |
| 5.1 | Ремонт проезжих части по улицам сельского поселения населённых пунктов |  | Расчетный срок |
| 6 |  | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 6.1 |  | Устройство детских игровых площадок в населённых пунктах |  | Расчётный срок |
| 6.2 |  | Устройство парковой зоны отдыха в дер. Совьяки |  | Первая очередь |
| 10 |  | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |  |
| 10.1 |  | Ремонт катка в дер. Митяево |  | Расчётный срок |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и сельского поселения:

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Калужской области.

- Региональные программы по развитию культуры и спорта.

- Устава сельского поселения деревня Совьяки.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

- внесение изменений в Генеральный плана сельского поселения;

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте сельского поселения.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. реконструкция уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2. улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать  формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4. повышения благоустройства поселения;

5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.

Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме власти сельского поселения. Общее руководство Программой осуществляет Глава сельского поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы. Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения. Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- осуществляет руководство по:

а) подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

б) реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист Администрации сельского поселения осуществляет следующие функции (гл.специалист-гл.бухгалтер):

- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

- предварительное рассмотрение предложений и бизнес- планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.

Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения. Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4. повышения благоустройства поселения;

5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления. Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально- экономической политики.

И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений. Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.